UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Centro Universitario Amatitlán · Plan Sábado

PLANTILLA OFICIAL
DEL PROYECTO FINAL

Proyecto integrador basado en microservicios

| Carrera | Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación |
| --- | --- |
| Curso | Seminario de Tecnologías de la Información |
| Ciclo / Sección | Décimo ciclo / A |
| Nombre del proyecto | SingAI — Plataforma de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca |
| Equipo | Grupo |
| Docente | Ing. Jorge Luis Lucero Crúz |
| Lugar y fecha | Amatitlán, septiembre de 2026 |

Versión académica 1.0

Documento de trabajo acumulativo durante todo el semestre

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

## Ficha oficial del proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre oficial del proyecto | SingAI — Plataforma de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA) |
| Nombre corto / siglas | SingAI |
| Organización beneficiaria | Comunidad de personas sordas de Guatemala y sus familias / red de apoyo |
| Problema principal | Escasez de herramientas digitales estructuradas y medibles para aprender LENSEGUA de forma autodirigida |
| Producto a desarrollar | Plataforma web de aprendizaje tipo Duolingo, con video-señas y práctica interactiva |
| Arquitectura principal | Microservicios integrados mediante APIs (Express) + interfaz web (React/Vite) |
| Repositorio principal | https://github.com/BanditoGT/SINGAI |
| Ambiente de demostración | https://singai.web.app/ |
| Periodo académico | 2026, Noveno semestre A |

## Integrantes, rol y responsabilidad técnica

| No. | Nombre completo | Carné | Rol principal | Microservicio bajo su responsabilidad | Repositorio / Ruta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juan Jiménez | 6590-22-91 | Líder Técnico / Backend Developer | Servicio núcleo (autenticación y cuentas) | https://github.com/BanditoGT/SINGAI - servicios/nucleo |
| 2 | Cinthia Mejía | 6590-22-20249 | Backend Developer | Servicio de perfil (perfil, XP, racha, progreso) | https://github.com/BanditoGT/SINGAI - servicios/perfil |
| 3 | Roberto Pirir | 6590-22-1082 | Backend Developer / QA Engineer | Catálogo del núcleo (catálogo de lecciones y señas) | https://github.com/BanditoGT/SINGAI - datos/catalog.json y multimedia |
| 4 | Valery Morales | 6590-22-18013 | Full Stack Developer | Interfaz web (React/Vite) y experiencia de usuario | https://github.com/BanditoGT/SINGAI - aplicaciones/interfaz |
| 5 | Diego Ramírez | 6691-22-16962 | Full Stack Developer / Scrum Master | Servicio de correo (correo/verificación) y coordinación ágil | https://github.com/BanditoGT/SINGAI - servicios/correo y docs |

## Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor(es) | Descripción de cambios | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 20/08/2026 | Equipo SingAI | Creación inicial y definición del problema, visión y roadmap. | [Nombre del docente] |
| 0.4 | 14/09/2026 | Equipo SingAI | Entrega 04: arquitectura, APIs, datos e integración verificados; repositorio privado publicado, contrato OpenAPI 3.1 y evidencia reproducible incorporados. | [Pendiente de revisión docente] |

## Registro de revisión y aprobación

| Rol | Nombre | Estado | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Representante del equipo | Juan Jiménez | Pendiente | 20/08/2026 |  |
| Docente del curso | Jorge Luis Lucer Crúz | Pendiente / Aprobado | 20/08/2026 |  |
| Stakeholder o usuario validador | Proyecto libre | Pendiente / Validado | 20/08/2026 |  |

# TABLA DE CONTENIDO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN	2

Ficha oficial del proyecto	2

Integrantes, rol y responsabilidad técnica	2

Control de versiones del documento	3

Registro de revisión y aprobación	3

TABLA DE CONTENIDO	4

1. RESUMEN EJECUTIVO	10

1.1 Síntesis del proyecto	10

1.2 Indicadores ejecutivos	10

Lista de verificación de la sección	10

2. INTRODUCCIÓN	11

2.1 Contexto general	11

2.2 Propósito del documento	11

2.3 Estructura del documento	11

Lista de verificación de la sección	11

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12

3.1 Situación actual	12

3.2 Problema central	12

3.3 Análisis de causas y efectos	12

3.4 Evidencia del problema	13

3.5 Pregunta del proyecto	13

Lista de verificación de la sección	13

4. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE VALOR	14

4.1 Justificación	14

4.2 Propuesta de valor	14

4.3 Beneficios esperados	14

4.4 Criterios de éxito	14

5. OBJETIVOS	15

5.1 Objetivo general	15

5.2 Objetivos específicos	15

5.3 Trazabilidad de objetivos	15

6. ALCANCE, EXCLUSIONES Y RESTRICCIONES	16

6.1 Alcance funcional	16

6.2 Alcance técnico	16

6.3 Producto mínimo viable (MVP)	16

6.4 Fuera de alcance	17

6.5 Supuestos, restricciones y dependencias	17

7. STAKEHOLDERS, USUARIOS Y CONTEXTO DE USO	18

7.1 Registro de stakeholders	18

7.2 Perfiles de usuario o personas	18

7.3 Escenarios de uso prioritarios	18

8. METODOLOGÍA Y GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO	19

8.1 Enfoque metodológico	19

8.2 Roles y responsabilidades	19

8.3 Cadencias	19

8.4 Definition of Ready y Definition of Done	20

8.5 Herramientas de gestión	20

9. VISIÓN DEL PRODUCTO, ROADMAP Y BACKLOG	21

9.1 Declaración de visión	21

9.2 Roadmap	21

9.3 Product Backlog resumido	21

10. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	23

10.1 Convención de identificación	23

10.2 Requerimientos funcionales	23

10.3 Requerimientos no funcionales	23

10.4 Reglas de negocio	24

10.5 Matriz de trazabilidad de requisitos	24

11. HISTORIAS DE USUARIO Y CASOS DE USO	25

11.1 Catálogo de historias de usuario	25

11.2 Ficha detallada de historia de usuario	25

11.3 Caso de uso detallado	25

11.4 Diagrama de casos de uso	25

12. EXPERIENCIA DE USUARIO, INTERFAZ Y ACCESIBILIDAD	26

12.1 Principios de experiencia	26

12.2 Flujo de usuario prioritario	26

12.3 Prototipos y decisiones visuales	26

12.4 Accesibilidad	26

12.5 Pruebas de usabilidad	26

13. MODELO DE DOMINIO	27

13.1 Glosario ubicuo	27

13.2 Modelo conceptual	27

13.3 Entidades y reglas	27

13.4 Contextos delimitados	27

14. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	28

14.1 Drivers arquitectónicos	28

14.2 Diagrama C4 Nivel 1 Contexto	28

14.3 Diagrama C4 Nivel 2 Contenedores	29

14.4 Patrones y decisiones estructurales	29

14.5 Registro de decisiones arquitectónicas	30

15. ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS	31

15.1 Catálogo y límites de servicios	31

15.2 Fichas técnicas	31

15.3 Dependencias e interacciones	31

15.4 Flujo dinámico	32

15.5 Resiliencia y consistencia	32

16. DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE APIs	33

16.1 Convenciones observadas	33

16.2 Contratos de la API pública local	33

16.3 Contratos de las APIs internas	34

16.4 Operaciones del adaptador Firebase	34

16.5 Documentación ejecutable	35

17. ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS	36

17.1 Propiedad de datos	36

17.2 Modelo lógico y físico	36

17.3 Tablas SQLite del entorno local	37

17.4 Colecciones Firestore del despliegue web	37

17.5 Semillas, migración y calidad	37

18. INTEGRACIONES Y COMUNICACIÓN	38

18.1 Matriz de integración	38

18.2 Flujo integrado ejecutado	38

18.3 Pruebas automatizadas	39

18.4 Evidencias pendientes	39

19. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	39

19.1 Caso de uso y decisión	39

19.2 Diseño de la solución de IA	39

19.3 Flujo, prompts y grounding	40

19.4 Evaluación del componente de IA	40

19.5 Riesgos y controles de IA	40

20. CIBERSEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO	41

20.1 Activos y datos	41

20.2 Autenticación y autorización	41

20.3 CORS y validación de entrada	41

20.4 Gestión de secretos	42

20.5 Pruebas y hallazgos	42

20.6 Controles mínimos para la siguiente versión	42

21. DEVOPS, INFRAESTRUCTURA Y CI/CD	43

21.1 Estrategia de repositorios	43

21.2 Contenedores y ejecución local	43

21.3 Ambientes	43

21.4 Pipeline CI/CD	43

21.5 Rollback y recuperación	43

22. OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN	44

22.1 Estrategia de telemetría	44

22.2 Indicadores y objetivos de servicio	44

22.3 Catálogo de alertas	44

22.4 Runbook de incidente	44

23. ESTRATEGIA DE PRUEBAS Y CALIDAD	45

23.1 Enfoque de pruebas	45

23.2 Matriz de casos de prueba	45

23.3 Objetivos de cobertura y calidad	45

23.4 Registro de defectos	45

23.5 Resultados de pruebas no funcionales	45

24. CALIDAD DE CÓDIGO Y PRÁCTICAS DE INGENIERÍA	46

24.1 Estándares adoptados	46

24.2 Aplicación de principios	46

24.3 Revisión de código	46

24.4 Registro de deuda técnica	46

25. DESPLIEGUE, CONFIGURACIÓN Y MANUAL TÉCNICO	47

25.1 Requisitos previos	47

25.2 Instalación y ejecución local	47

25.3 Catálogo de configuración	47

25.4 Procedimiento de despliegue	47

25.5 Mantenimiento y soporte	47

Lista de verificación de la sección	48

26. CRONOGRAMA, HITOS Y CONTROL DEL AVANCE	49

26.1 Cronograma general	49

26.2 Plan de iteraciones	50

26.3 Control de desviaciones	50

27. GESTIÓN DE RIESGOS	51

27.1 Escala de evaluación	51

27.2 Registro de riesgos	51

27.3 Plan de respuesta	51

28. EVIDENCIA INDIVIDUAL Y CONTRIBUCIÓN DEL EQUIPO	52

28.1 Matriz RACI resumida	52

28.2 Registro individual de contribuciones	52

28.3 Evidencias verificables	52

28.4 Guion de defensa individual	53

29. VALIDACIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS	54

29.1 Método de validación	54

29.2 Resultados por criterio de éxito	54

29.3 Cumplimiento de objetivos	54

29.4 Cumplimiento de requisitos	54

29.5 Hallazgos y análisis	54

29.6 Limitaciones y trabajo pendiente	54

30. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS	55

30.1 Conclusiones	55

30.2 Lecciones aprendidas	55

30.3 Recomendaciones y evolución	55

31. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	56

31.1 Referencias académicas y profesionales	56

31.2 Documentación técnica y servicios	56

32. ANEXOS	57

Anexo A. Matriz completa de trazabilidad	57

Anexo B. Índice de diagramas y artefactos	57

Anexo C. Declaración de uso de inteligencia artificial	57

Anexo D. Actas de validación con stakeholders	57

Anexo E. Manual de usuario	57

Anexo F. Resultados completos de pruebas	57

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL	58

DECLARACIÓN FINAL DEL EQUIPO	59

Nota: la tabla de contenido debe actualizarse en Word (clic derecho → Actualizar campos) antes de imprimir o exportar a PDF.

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

## 1.1 Síntesis del proyecto

SingAI es una plataforma web de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA), inspirada en el modelo de aprendizaje gamificado de aplicaciones como Duolingo. El proyecto surge de la necesidad de ofrecer un recurso digital estructurado, medible y accesible para que cualquier persona —familiares de personas sordas, estudiantes, docentes o público general— pueda aprender LENSEGUA de forma progresiva mediante lecciones cortas, video-señas y práctica interactiva. El equipo pivotó desde una herramienta puntual de traducción de voz a señas hacia una experiencia de aprendizaje completa, con seguimiento de progreso, experiencia (XP) y rachas de práctica.

## 1.2 Indicadores ejecutivos

| Indicador | Situación inicial | Meta | Resultado obtenido | Fuente de evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenido disponible | No existía catálogo estructurado de LENSEGUA | Cubrir al menos 5 unidades temáticas básicas | 105 señas en 5 unidades (Abecedario, Cortesía, Emociones, Días de la semana, Acciones cotidianas) | catalog.json generado automáticamente |
| Registro y progreso del usuario | No existía forma de medir el avance del aprendizaje | Registrar XP, racha y progreso por lección | Perfil de usuario con XP, racha, racha más larga y progreso por lección implementado | Esquema de base de datos profiles.db |
| Disponibilidad | No existía plataforma accesible | Disponibilidad 24/7 desde cualquier dispositivo | Aplicación desplegada en Firebase Hosting (singai.web.app) | Ambiente de demostración |
| Autenticación segura | No existía control de acceso a cuentas | Registro y verificación de cuenta por correo | Flujo de verificación por token con expiración implementado | auth.db y bandeja de correos de verificación |

### Lista de verificación de la sección ✓; Criterio de verificación; Observaciones. ☐; Describe el problema y la solución sin tecnicismos innecesarios.. ☐; Resume el valor real aportado.. ☐; Los resultados coinciden con la evidencia del capítulo de validación.. ☐; Indica claramente el alcance construido..

# 2. INTRODUCCIÓN

## 2.1 Contexto general

En Guatemala, el acceso a herramientas formales para aprender LENSEGUA es limitado: la mayoría del aprendizaje ocurre de forma presencial, a través de cursos esporádicos o de manera informal, lo que dificulta que familiares de personas sordas, estudiantes o profesionales interesados adquieran el idioma de forma autónoma y a su propio ritmo. SingAI busca cerrar esta brecha mediante una plataforma web que estructura el aprendizaje en unidades y lecciones progresivas, apoyadas en video-señas propias grabadas por el equipo.

## 2.2 Propósito del documento

El propósito de este documento es describir el análisis, diseño, desarrollo e implementación de SingAI, presentando los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura de microservicios propuesta y el plan de trabajo del equipo a lo largo del semestre.

## 2.3 Estructura del documento

El documento se organiza en capítulos que abarcan desde el planteamiento del problema y la propuesta de valor, hasta la arquitectura técnica, la gestión ágil del proyecto, la seguridad, las pruebas y la validación de resultados, siguiendo la plantilla oficial del curso.

### Lista de verificación de la sección ✓; Criterio de verificación; Observaciones. ☐; La introducción se relaciona con el proyecto específico.. ☐; No anticipa conclusiones sin evidencia.. ☐; Orienta al lector sobre el contenido del informe..

# 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 3.1 Situación actual

Actualmente, quienes desean aprender LENSEGUA dependen principalmente de cursos presenciales esporádicos, videos dispersos en redes sociales sin una progresión pedagógica clara, o del acompañamiento directo de intérpretes. No existe una plataforma digital guatemalteca que combine contenido propio de LENSEGUA con mecánicas de aprendizaje gamificado (XP, rachas, lecciones progresivas) que motiven la práctica constante. Esto provoca que el aprendizaje se abandone fácilmente y que el contenido disponible en español no siempre corresponda a las variantes usadas en Guatemala.

## 3.2 Problema central

La comunidad guatemalteca interesada en aprender LENSEGUA carece de una plataforma digital estructurada, medible y con contenido propio del país, lo que provoca abandono temprano del aprendizaje, dependencia de recursos dispersos y desconexión entre el ritmo de estudio y el progreso real alcanzado.

## 3.3 Análisis de causas y efectos

Entre las causas identificadas destacan: la escasez de plataformas de LENSEGUA con enfoque guatemalteco, la falta de mecanismos de motivación y seguimiento de progreso en los recursos existentes, y la dispersión del material didáctico en distintos formatos no estructurados. Como efecto, las personas interesadas abandonan el aprendizaje antes de alcanzar un nivel funcional de comunicación.

## 3.4 Evidencia del problema

| Fuente | Método | Hallazgo | Fecha | Limitación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de recursos existentes y consulta con el equipo | Investigación exploratoria | No se identificó una app guatemalteca tipo Duolingo para LENSEGUA con seguimiento de progreso | [Fecha] | Muestra no exhaustiva |

## 3.5 Pregunta del proyecto

¿Cómo facilitar el aprendizaje autodirigido de LENSEGUA en Guatemala mediante una plataforma web gamificada que estructure el contenido en lecciones medibles y mantenga la motivación del usuario a través del tiempo?

### Lista de verificación de la sección ✓; Criterio de verificación; Observaciones. ☐; El problema está respaldado por evidencia.. ☐; Se distinguen causas, síntomas y consecuencias.. ☐; El impacto puede medirse o verificarse.. ☐; La solución no está predeterminada sin análisis..

# 4. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE VALOR

## 4.1 Justificación

Desarrollar SingAI se justifica por la necesidad de democratizar el acceso al aprendizaje de LENSEGUA, reduciendo la dependencia de cursos presenciales y ofreciendo una experiencia medible que motive la constancia mediante mecánicas de gamificación (XP, rachas, lecciones cortas). Al centralizar contenido propio —video-señas grabadas por el equipo— la plataforma asegura que el vocabulario enseñado corresponda a la variante guatemalteca del lenguaje de señas.

## 4.2 Propuesta de valor

| Segmento o usuario | Necesidad | Propuesta de valor | Diferenciador | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas interesadas en aprender LENSEGUA (familiares, estudiantes, público general) | Aprender de forma estructurada, medible y a su propio ritmo | SingAI ofrece lecciones cortas organizadas en unidades temáticas, con video-señas propias, seguimiento de XP y racha diaria, diccionario visual y un traductor de texto/voz a señas | Contenido propio grabado por el equipo con enfoque guatemalteco, y mecánicas de gamificación tipo Duolingo | Aumento en la tasa de finalización de lecciones y en la frecuencia de práctica semanal |

## 4.3 Beneficios esperados

| Beneficio | Tipo | Beneficiario | Indicador | Método de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayor constancia en el aprendizaje | Cuantitativo | Usuarios | Racha promedio de días activos | Registro en profiles.db |
| Contenido accesible en un solo lugar | Cualitativo | Usuarios | Cobertura de unidades temáticas | Revisión del catálogo |
| Progreso medible | Cuantitativo | Usuarios y docentes de LENSEGUA | XP acumulado y lecciones completadas | Registro de lesson_progress |

## 4.4 Criterios de éxito

- La plataforma cubre al menos las 5 unidades temáticas iniciales con video-señas funcionales.

- El sistema de XP, racha y progreso refleja correctamente la actividad real del usuario.

- El flujo de registro, verificación por correo e inicio de sesión funciona de extremo a extremo sin errores bloqueantes.

- El equipo docente o los usuarios de prueba validan que la experiencia de aprendizaje es clara y motivadora.

# 5. OBJETIVOS

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de aprendizaje de Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA) que permita a los usuarios estudiar mediante lecciones progresivas, practicar con un diccionario visual y un traductor de texto/voz a señas, y dar seguimiento medible a su progreso mediante experiencia (XP) y racha de práctica.

## 5.2 Objetivos específicos

| ID | Objetivo específico | Indicador de cumplimiento | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-01 | Diseñar el catálogo de contenido de LENSEGUA (unidades, lecciones y video-señas) | Catálogo generado y validado | catalog.json |
| OE-02 | Implementar el registro, autenticación y verificación de cuentas de usuario | Flujo de registro y verificación funcional | Servicio núcleo / auth.db |
| OE-03 | Implementar el seguimiento de progreso, XP y racha del usuario | Perfil actualizado tras completar lecciones | Servicio de perfil / profiles.db |
| OE-04 | Desarrollar la interfaz web de aprendizaje, diccionario visual y traductor | Interfaz funcional desplegada | aplicaciones/interfaz |
| OE-05 | Realizar pruebas funcionales de los módulos principales | Pruebas ejecutadas y documentadas | Documentos de validación |

## 5.3 Trazabilidad de objetivos

| Objetivo | Capítulo relacionado | Entrega / incremento | Prueba de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-01 | Contenido y catálogo | Sprint 1-2 | Catálogo revisado |
| OE-02 | Servicio núcleo | Sprint 2-3 | Pruebas de autenticación |
| OE-03 | Servicio de perfil | Sprint 3 | Pruebas de progreso |
| OE-04 | Interfaz web | Sprint 3-4 | Demo funcional |
| OE-05 | Pruebas y validación | Sprint 5 | Informe de pruebas |

| ✓ | Criterio de verificación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ☐ | El objetivo general responde al problema. |  |
| ☐ | Los objetivos específicos son verificables. |  |
| ☐ | Cada objetivo tiene indicador y evidencia. |  |
| ☐ | No se confunden actividades con resultados. |  |

# 6. ALCANCE, EXCLUSIONES Y RESTRICCIONES

## 6.1 Alcance funcional

- Registro, verificación por correo e inicio de sesión de usuarios.

- Módulo Aprender: unidades y lecciones con video-señas y seguimiento de XP/racha.

- Diccionario visual con búsqueda de señas.

- Traductor de texto/voz a video-seña.

- Perfil de usuario con historial de progreso.

## 6.2 Alcance técnico

- Interfaz web construida con React y Vite.

- Microservicios backend con Express.

- SQLite en la integración local y Firebase Authentication con Firestore en el despliegue web.

- Despliegue del frontend mediante Firebase Hosting.

- Repositorio privado del proyecto: https://github.com/BanditoGT/SINGAI. Rama principal: main. Commit base verificado: f19d280832d30fabf6abb0d5f96dc6ff7d543cd6.

## 6.3 Producto mínimo viable (MVP)

| Capacidad | Imprescindible para MVP | Deseable posterior | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro, verificación y autenticación | Sí | No | Es la puerta de entrada a toda la plataforma |
| Módulo Aprender con catálogo básico | Sí | No | Es el valor central del producto |
| Traductor de texto/voz a señas | No | Sí | Aporta valor adicional pero no es indispensable para validar el flujo de aprendizaje |

## 6.4 Fuera de alcance

| Elemento excluido | Razón | Posible fase futura |
| --- | --- | --- |
| Aplicación móvil nativa | Limitación de recursos y tiempo del equipo | Sí |
| Certificación oficial de nivel de LENSEGUA | Requiere validación con entidades certificadoras | Sí |
| Videollamada con intérprete en vivo | Fuera del alcance académico del semestre | Sí |

## 6.5 Supuestos, restricciones y dependencias

| ID | Tipo | Descripción | Impacto si no se cumple | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRD-01 | Supuesto | El contenido de video-señas grabado por el equipo es suficiente para el MVP | Retraso en la cobertura de unidades | Equipo de contenido |
| SRD-02 | Restricción | Tiempo académico limitado a un semestre | Reducción del alcance funcional | Equipo de desarrollo |
| SRD-03 | Dependencia | Disponibilidad de Firebase Hosting y conexión a internet para pruebas | No se puede validar el ambiente de demostración | Diego Ramírez |

# 7. STAKEHOLDERS, USUARIOS Y CONTEXTO DE USO

## 7.1 Registro de stakeholders

| Stakeholder | Interés / necesidad | Influencia | Impacto | Estrategia de involucramiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Docente del curso | Evaluar el cumplimiento académico y técnico del proyecto | Alta | Alto | Revisiones periódicas de avance |
| Usuarios finales (aprendices de LENSEGUA) | Aprender de forma accesible y motivadora | Alta | Alto | Pruebas de usabilidad y retroalimentación |

## 7.2 Perfiles de usuario o personas

| Perfil | Objetivos | Tareas actuales | Dolores | Competencia digital | Necesidades de accesibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persona interesada en aprender LENSEGUA | Aprender vocabulario básico de señas de forma constante | Buscar videos sueltos en redes sociales | Falta de progresión clara y de motivación para continuar | Media | Interfaz visual clara, subtítulos y videos legibles |

## 7.3 Escenarios de uso prioritarios

| Escenario | Actor | Disparador | Resultado esperado | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completar una lección | Usuario | Abre la app y selecciona una lección | XP y progreso actualizados | Diaria |
| Buscar una seña | Usuario | Necesita saber cómo se hace una seña específica | Video de la seña mostrado en el diccionario visual | Frecuente |

| ✓ | Criterio de verificación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Incluye usuarios directos e indirectos. |  |
| ☐ | Los perfiles se basan en evidencia, no en estereotipos. |  |
| ☐ | Los escenarios se conectan con requisitos e historias. |  |

# 8. METODOLOGÍA Y GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO

## 8.1 Enfoque metodológico

Para el desarrollo de SingAI, el equipo utiliza la metodología Scrum, organizada en sprints quincenales dentro del marco académico del semestre. Esta elección se justifica por: (1) la necesidad de entregas incrementales que puedan revisarse frente al docente, (2) la naturaleza modular del producto, compuesto por microservicios independientes (Identity, Profile, Content, Notification) que se prestan a una planificación por iteraciones, y (3) la flexibilidad para ajustar el catálogo de contenido y las prioridades del backlog según la retroalimentación recibida.

## 8.2 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsable | Funciones | Decisiones que puede tomar |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Juan Jiménez | Definir y priorizar el producto, validar funcionalidades y asegurar el cumplimiento de la propuesta de valor | Prioridad y aceptación de historias de usuario |
| Scrum Master | Diego Ramírez | Facilitar la documentación, remover impedimentos y asegurar el cumplimiento de la metodología | Ajustes en la dinámica de los sprints |
| Equipo de desarrollo | Juan Jiménez, Cinthia Mejía, Roberto Pirir, Valery Morales, Diego Ramírez | Construir, probar, documentar y desplegar los microservicios asignados | Diseño detallado dentro del microservicio asignado |

## 8.3 Cadencias

| Evento | Frecuencia | Duración | Participantes | Salida esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación (Sprint Planning) | Quincenal | 60 minutos | Equipo completo | Sprint priorizado y definido |
| Daily / seguimiento | 3 veces por semana | 20 minutos | Equipo de desarrollo | Sincronización del estado de tareas |
| Revisión (Sprint Review) | Quincenal | 60 minutos | Equipo + docente | Demostración del incremento funcional |
| Retrospectiva | Quincenal | 40 minutos | Equipo completo | Acciones de mejora para el siguiente sprint |

## 8.4 Definition of Ready y Definition of Done

| Definition of Ready | Definition of Done |
| --- | --- |
| Historia entendida, valor identificado, criterios de aceptación definidos y tamaño estimable | Código revisado, pruebas ejecutadas, documentación actualizada y funcionalidad desplegada en el ambiente de demostración |

## 8.5 Herramientas de gestión

| Herramienta | Uso | Responsable | Convención |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | Gestión de código fuente y control de versiones | Juan Jiménez / Equipo | Rama por microservicio |
| WhatsApp / Google Meet | Comunicación rápida del equipo y coordinación de avances | Equipo completo | Canales organizados por microservicio |

# 9. VISIÓN DEL PRODUCTO, ROADMAP Y BACKLOG

## 9.1 Declaración de visión

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Para | Personas en Guatemala interesadas en aprender Lengua de Señas Guatemalteca (LENSEGUA) |
| Que necesitan | Una forma estructurada, medible y motivadora de aprender señas a su propio ritmo |
| El producto | SingAI, una plataforma web de aprendizaje basada en microservicios |
| Es una solución que | Organiza el contenido en unidades y lecciones, da seguimiento al progreso mediante XP y racha, e incluye diccionario visual y traductor de texto/voz a señas |
| A diferencia de | Los videos dispersos y cursos presenciales esporádicos sin seguimiento de progreso |
| Nuestra solución | Ofrece contenido propio en video, gamificación del aprendizaje y acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet |

## 9.2 Roadmap

| Versión / hito | Objetivo | Capacidades | Criterio de salida | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP / v0.1 | Validar el flujo de autenticación y el catálogo base de contenido | Registro, verificación, login y catálogo de 5 unidades (Servicio núcleo, Catálogo del núcleo) | Demostración del flujo completo de registro e inicio de lección | [Fecha] |
| Beta / v0.5 | Incorporar el seguimiento de progreso y el diccionario visual | XP, racha, historial de lecciones (Servicio de perfil) | Flujo completo de lección con progreso reflejado en el perfil | [Fecha] |
| Final / v1.0 | Integrar el traductor de texto/voz a señas y pruebas integrales | Traductor, notificaciones por correo (Servicio de correo), pruebas E2E | Cumplimiento del 100% de los criterios de éxito funcional | Octubre 2026 |

## 9.3 Product Backlog resumido

| ID | Épica / historia | Prioridad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-001 | Registro, verificación por correo y login (Servicio núcleo) | Alto | En proceso | Juan Jiménez |
| PB-002 | Perfil de usuario, XP y racha (Servicio de perfil) | Alto | En proceso | Cinthia Mejía |
| PB-003 | Catálogo de unidades y lecciones con video-señas (Catálogo del núcleo) | Alto | Finalizado (v1) | Roberto Pirir |
| PB-004 | Interfaz de aprendizaje, diccionario visual y navegación | Alto | En proceso | Valery Morales |
| PB-005 | Notificación de verificación de cuenta por correo | Medio | En proceso | Diego Ramírez |
| PB-006 | Traductor de texto/voz a señas | Medio | Pendiente | Equipo |
| PB-007 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Bajo | Pendiente | Roberto Pirir |

# 10. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

## 10.1 Convención de identificación

| Tipo | Prefijo sugerido | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento funcional | RF | RF-001 Registrar usuario |
| Requerimiento no funcional | RNF | RNF-SEC-001 Autenticación |
| Regla de negocio | RN | RN-001 Verificación obligatoria de correo |

## 10.2 Requerimientos funcionales

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registro de usuario | El sistema deberá permitir crear una cuenta con correo y contraseña | Must | Servicio núcleo |
| RF-002 | Verificación de cuenta | El sistema deberá enviar un enlace de verificación con token de un solo uso y expiración | Must | Servicio núcleo |
| RF-003 | Inicio de sesión | El sistema deberá autenticar al usuario y permitir el acceso mediante enlace o credenciales | Must | Servicio núcleo |
| RF-004 | Consulta de catálogo | El sistema deberá mostrar las unidades y lecciones disponibles con su progreso | Must | Catálogo del núcleo |
| RF-005 | Registro de progreso de lección | El sistema deberá guardar puntaje, intentos y XP al completar una lección | Must | Servicio de perfil |
| RF-006 | Diccionario visual | El sistema deberá permitir buscar una seña por término y mostrar su video | Should | Catálogo del núcleo |
| RF-007 | Traductor texto/voz a señas | El sistema deberá convertir texto o voz en una secuencia de video-señas | Could | [Servicio a definir] |

## 10.3 Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento medible | Métrica / umbral | Método de validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-PERF-001 | Rendimiento | Tiempo de carga del catálogo | p95 < 2s | Prueba de carga |
| RNF-DISP-001 | Disponibilidad | Disponibilidad del ambiente de demostración | ≥ 95% en ventana de evaluación | Monitoreo manual |
| RNF-SEC-001 | Seguridad | Los tokens de verificación expiran y son de un solo uso | Expiración ≤ 20 minutos | Prueba funcional |
| RNF-USA-001 | Usabilidad | Un usuario nuevo completa la primera lección sin ayuda externa | Tasa de éxito ≥ 80% | Prueba con usuarios |
| RNF-ACC-001 | Accesibilidad | Los videos de señas cuentan con suficiente contraste y tamaño legible | WCAG 2.2 AA aplicable | Revisión manual |

## 10.4 Reglas de negocio

| ID | Regla | Origen | Componente responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| RN-001 | Una cuenta no puede iniciar sesión hasta verificar su correo electrónico | Decisión del equipo | Servicio núcleo |
| RN-002 | El XP y la racha solo se actualizan al completar una lección por primera vez o al reintentarla con mejor puntaje | Decisión del equipo | Servicio de perfil |

## 10.5 Matriz de trazabilidad de requisitos

| Requisito | Objetivo | Microservicio | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | OE-02 | Servicio núcleo | En proceso |
| RF-004 | OE-01 | Catálogo del núcleo | Finalizado |
| RF-005 | OE-03 | Servicio de perfil | En proceso |

# 11. HISTORIAS DE USUARIO Y CASOS DE USO

## 11.1 Catálogo de historias de usuario

| ID | Historia | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Como usuario nuevo, quiero registrarme con mi correo, para crear mi cuenta y empezar a aprender | Alta | En proceso |
| HU-002 | Como usuario, quiero completar una lección, para ganar XP y avanzar en mi racha | Alta | En proceso |
| HU-003 | Como usuario, quiero buscar una seña en el diccionario visual, para consultar su significado rápidamente | Media | En proceso |

## 11.2 Ficha detallada de historia de usuario

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | HU-001 Registro de usuario |
| Narrativa | Como usuario nuevo, quiero registrarme con mi correo, para crear mi cuenta y empezar a aprender |
| Criterios de aceptación | Dado un correo no registrado, cuando el usuario completa el formulario de registro, entonces se crea la cuenta y se envía un correo de verificación |
| Dependencias | Servicio núcleo, Servicio de correo |

## 11.3 Caso de uso detallado

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID / nombre | CU-001 Completar una lección |
| Actor principal | Usuario autenticado |
| Flujo principal | 1. El usuario selecciona una lección. 2. Practica cada seña de la lección. 3. El sistema calcula el puntaje y actualiza XP y racha. |
| Postcondiciones | El progreso de la lección queda registrado en el perfil del usuario |

## 11.4 Diagrama de casos de uso

Colocar el diagra de casos de uso

# 12. EXPERIENCIA DE USUARIO, INTERFAZ Y ACCESIBILIDAD

## 12.1 Principios de experiencia

- Claridad: cada pantalla comunica un solo objetivo (aprender, practicar o consultar).

- Retroalimentación visible: XP y racha se actualizan de forma inmediata y visible.

- Consistencia visual: paleta de color y componentes reutilizables en toda la interfaz.

- Accesibilidad: videos de señas con buen contraste y tamaño adecuado.

## 12.2 Flujo de usuario prioritario

| Paso | Acción del usuario | Respuesta del sistema |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicia sesión o crea una cuenta | Muestra el panel de unidades disponibles |
| 2 | Selecciona una lección | Presenta las señas de la lección con su video |
| 3 | Completa la práctica | Actualiza XP, racha y progreso |

## 12.3 Prototipos y decisiones visuales

La interfaz utiliza una paleta principal en tono morado (#6C5CE7) sobre fondo claro, con iconografía simple por unidad temática (abecedario, cortesía, emociones, días de la semana, acciones cotidianas), siguiendo un lenguaje visual similar a aplicaciones de aprendizaje gamificado.

## 12.4 Accesibilidad

| Criterio | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Contraste y color | Paleta con contraste suficiente entre texto y fondo |
| Responsive design | Interfaz adaptable a distintos tamaños de pantalla mediante diseño con Vite/React |
| Reproducción de video | Autoplay configurable por el usuario en su perfil |

## 12.5 Pruebas de usabilidad

[Completar con resultados de pruebas de usabilidad realizadas con usuarios reales]

# 13. MODELO DE DOMINIO

## 13.1 Glosario ubicuo

| Término | Definición acordada |
| --- | --- |
| Unidad | Agrupación temática de lecciones (ej. Abecedario, Emociones) |
| Lección | Conjunto de señas que el usuario practica en una sola sesión |
| Seña | Registro individual compuesto por un término y su video demostrativo |
| Racha | Número de días consecutivos en los que el usuario practicó al menos una lección |

## 13.2 Modelo conceptual

[Insertar diagrama de dominio o clases conceptuales]

## 13.3 Entidades y reglas

| Elemento | Tipo | Responsabilidad | Identidad / atributos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario | Entidad | Representa a la persona registrada en la plataforma | id, email, password_hash, verified |
| Perfil | Entidad | Contiene el progreso de aprendizaje del usuario | user_id, xp, streak, longest_streak |
| Lección | Entidad | Agrupa un conjunto de señas a practicar | id, título, xp, señas |

## 13.4 Contextos delimitados

| Contexto | Responsabilidad | Microservicio asociado |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Autenticación, verificación y gestión de cuentas | Servicio núcleo |
| Aprendizaje | Progreso, XP y racha del usuario | Servicio de perfil |
| Contenido | Catálogo de unidades, lecciones y señas | Catálogo del núcleo |

# 14. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 14.1 Drivers arquitectónicos

El diseño documentado distingue la integración local de la aplicación publicada. El monorepo contiene tres servicios HTTP ejecutables, pero el frontend desplegado usa Firebase Authentication y Firestore mediante el SDK del cliente. Esta diferencia condiciona los diagramas, los contratos y la interpretación de las pruebas.

| Driver | Evidencia | Implicación arquitectónica |
| --- | --- | --- |
| Separación por capacidad | Paquetes @singai/nucleo, @singai/perfil y @singai/correo | Núcleo orquesta identidad, catálogo y fachada; perfil controla aprendizaje; correo controla entrega de mensajes. |
| Datos delimitados | auth.db y profiles.db se abren únicamente desde sus servicios propietarios | La comunicación entre núcleo y perfil ocurre por REST interno; no hay consultas cruzadas a SQLite. |
| Despliegue web disponible | firebase.json y api.js | React/Vite se sirve desde Firebase Hosting y usa Firebase Auth/Firestore directamente. |
| Demostración verificable | Prueba aislada del 14/09/2026 | El flujo núcleo a perfil y correo debe presentarse como integración local, no como la ruta productiva del frontend. |

## 14.2 Diagrama C4 Nivel 1 Contexto

Figura 14.1 Contexto actual de SingAI

## 14.3 Diagrama C4 Nivel 2 Contenedores

Figura 14.2 Contenedores y variantes de ejecución verificadas

## 14.4 Patrones y decisiones estructurales

| Decisión | Aplicación comprobada | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Fachada de API local | El servicio núcleo expone las rutas /api y reenvía perfil y progreso al servicio de perfil. | El cliente de prueba solo necesita una API pública local; el núcleo concentra autenticación y traducción de errores de dependencia. |
| API interna con clave compartida | Perfil y correo exigen x-service-key en /internal. | Evita acceso anónimo básico, pero requiere rotación y una clave sin valor por defecto fuera de desarrollo. |
| Persistencia por propietario | Núcleo usa auth.db; perfil usa profiles.db; correo usa SMTP o archivos de bandeja. | Cada servicio modifica solo sus datos. El alta usa compensación: el núcleo elimina el usuario si falla la creación del perfil. |
| Adaptador Firebase en web | api.js implementa autenticación, perfil, progreso y funciones sociales con Firebase. | La aplicación publicada no consume los microservicios locales; existe una duplicación de reglas entre ambos caminos. |

## 14.5 Registro de decisiones arquitectónicas

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ADR 004 01 | Mantener tres servicios HTTP para la integración académica local y documentar Firebase como arquitectura del despliegue web. |
| Estado | Aceptada como descripción del código revisado el 14/09/2026. |
| Motivo | El repositorio contiene ambos caminos. Ocultar uno produciría contradicciones entre la documentación, las pruebas y el sistema publicado. |
| Riesgo | Las reglas de XP, perfil y autenticación pueden divergir porque existen implementaciones locales y de Firebase. |
| Acción recomendada | Elegir una arquitectura objetivo después de la entrega: desplegar la API local y consumirla desde el frontend, o retirar los servicios duplicados y documentar Firebase como backend administrado. |

# 15. ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS

## 15.1 Catálogo y límites de servicios

| ID | Servicio real | Responsabilidad y límite | Datos propios | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS 01 | Núcleo | Identidad local, JWT, catálogo público y fachada de perfil. No gestiona XP directamente. | datos/auth.db y lectura de datos/catalog.json | Perfil y correo por REST interno |
| MS 02 | Perfil | Perfil, preferencias, XP, racha e historial de lecciones. No conoce correos ni contraseñas. | datos/profiles.db | Ninguna dependencia HTTP saliente |
| MS 03 | Correo | Plantillas y entrega de verificación, acceso y recuperación. No autentica usuarios. | Sin base de datos; bandeja local HTML cuando no hay SMTP | Proveedor SMTP opcional |

El catálogo no constituye un cuarto microservicio: /api/catalog se implementa dentro del servicio núcleo y el despliegue web lee catalog.json como archivo estático. La denominación anterior ContentService no coincide con el código revisado.

## 15.2 Fichas técnicas

| Aspecto | Núcleo | Perfil | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | Node.js 24 compatible con requisito >=22, Express 5, cors, node:sqlite | Node.js y Express 5 con node:sqlite | Node.js, Express 5 y Nodemailer 7 |
| Puerto predeterminado | 4100 | 4101 | 4102 |
| Superficie | API pública /api y archivos /multimedia | API interna /internal y /health | API interna /internal/email y /health |
| Autorización | Bearer JWT para perfil y progreso | x-service-key y x-user-id | x-service-key |
| Límite JSON | 64 KB | 32 KB | 24 KB |
| Propiedad | Cuenta local y token de acción | Perfil y progreso | Entrega de mensajes |

## 15.3 Dependencias e interacciones

| Origen | Destino | Medio | Propósito | Respuesta ante fallo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente local | Núcleo | HTTP JSON | Registro, sesión, catálogo, perfil y progreso | Errores 4xx o 5xx con {error}. |
| Núcleo | Perfil | HTTP JSON con x-service-key | Crear perfil y consultar o actualizar aprendizaje | Registro devuelve 500 y elimina el usuario recién creado; las fachadas devuelven 503 si no hay conexión. |
| Núcleo | Correo | HTTP JSON con x-service-key | Enviar enlaces de cuenta | El alta continúa con delivery=unavailable si la llamada falla. |
| Correo | SMTP | SMTP | Entrega real | Si SMTP no está configurado o no verifica, escribe HTML en datos/bandeja-salida. |
| Frontend web | Firebase | SDK sobre HTTPS | Auth, Firestore y funciones sociales | El SDK propaga un error convertido a mensaje de interfaz. |

## 15.4 Flujo dinámico

Figura 15.1 Registro y verificación local probados

## 15.5 Resiliencia y consistencia

| Mecanismo | Estado en el código | Límite o mejora pendiente |
| --- | --- | --- |
| Compensación de alta | Si el perfil falla después de insertar users, el núcleo elimina el usuario creado. | No existe transacción distribuida ni registro duradero de la compensación. |
| Fachada tolerante a desconexión | profileProxy captura fallos de red y responde 503. | fetch no configura timeout, reintento ni circuit breaker. |
| Entrega local de correo | El servicio escribe un HTML local cuando SMTP no está disponible. | No hay cola, reintento programado ni confirmación de entrega. |
| Operaciones idempotentes | INSERT OR IGNORE para crear perfil y UPSERT por user_id + lesson_id para progreso. | El correo puede repetirse; no se usa clave de idempotencia. |
| Consistencia | Perfil y progreso se actualizan en la misma base SQLite del servicio de perfil. | El estado de cuenta y el perfil son eventualmente coherentes durante el alta. |

# 16. DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE APIs

## 16.1 Convenciones observadas

| Aspecto | Contrato real |
| --- | --- |
| Estilo y versión | HTTP JSON con rutas /api para la superficie pública local. El código no usa /api/v1. |
| Contenido | Content-Type: application/json en solicitudes con cuerpo. Respuestas JSON, excepto /api/catalog que envía el archivo JSON. |
| Autenticación pública | Authorization: Bearer <JWT> en /api/auth/me, /api/profile y /api/progress. |
| Autenticación interna | x-service-key obligatorio; x-user-id obligatorio en operaciones de perfil y progreso. |
| Errores | Objeto {"error": "mensaje en español"}. No se implementa RFC 7807. |
| Tiempo | Fechas ISO 8601; racha calculada en America/Guatemala. |

## 16.2 Contratos de la API pública local

| Operación | Request y headers | Respuesta exitosa | Errores |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/health | Sin auth; sin cuerpo | 200 {service:'core',status:'ok'} | Sin error explícito |
| GET /api/catalog | Sin auth; sin cuerpo | 200 catalog.json | 503 si falta catalog.json |
| POST /api/auth/register | {email,password,name,learningGoal?} | 201 {requiresVerification,email,delivery,message}; 200 si reenvía verificación de cuenta pendiente | 400 correo, contraseña <8 o nombre <2; 409 duplicado; 500 perfil/alta |
| POST /api/auth/login | {email,password} | 200 {token,user} | 401 credenciales; 403 correo no verificado |
| GET /api/auth/me | Bearer JWT | 200 {user} | 401 token; 403 no verificado; 404 usuario |
| POST /api/auth/magic-link | {email} | 200 {message,delivery} | Respuesta uniforme; no revela existencia |
| POST /api/auth/forgot-password | {email} | 200 {message,delivery} | Respuesta uniforme; no revela existencia |
| POST /api/auth/magic/verify | {token} | 200 {token,user} | 400 inválido, usado o expirado |
| POST /api/auth/reset-password | {token,password} | 200 {message} | 400 contraseña <8 o token inválido/expirado |
| GET /api/profile | Bearer JWT | 200 {profile} | 401/403 auth; 404 perfil; 503 perfil no disponible |
| PATCH /api/profile | Bearer JWT; campos de perfil | 200 {profile} | 401/403 auth; 404 perfil; 503 dependencia |
| GET /api/progress | Bearer JWT | 200 {profile,lessons,completedLessonIds} | 401/403 auth; 503 dependencia |
| POST /api/progress/complete | Bearer JWT; {lessonId,score} | 200 {progress,firstCompletion} | 400 falta lessonId; 401/403 auth; 503 dependencia |

## 16.3 Contratos de las APIs internas

| Operación | Request y headers | Respuesta exitosa | Errores |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /health perfil | Sin auth | 200 {service:'profile',status:'ok'} | No definido |
| POST /internal/profiles | x-service-key; {userId,displayName,learningGoal} | 201 {created:true} | 403 clave; sin validación explícita de userId |
| GET /internal/profile | x-service-key,x-user-id | 200 {profile} | 403 clave; 404 perfil |
| PATCH /internal/profile | x-service-key,x-user-id; campos permitidos | 200 {profile} | 403 clave; 404 perfil |
| GET /internal/progress | x-service-key,x-user-id | 200 {profile,lessons,completedLessonIds} | 403 clave |
| POST /internal/progress/complete | x-service-key,x-user-id; {lessonId,score} | 200 {progress,firstCompletion} | 400 falta lessonId; 403 clave |
| GET /health correo | Sin auth | 200 {service:'mail',status:'ok',delivery} | No definido |
| POST /internal/email/magic-link | x-service-key; {to,name,link} | 202 {queued:true,delivery} | 400 mensaje; 403 clave; 502 envío |
| POST /internal/email/verify-account | Mismo contrato de correo | 202 {queued:true,delivery} | 400,403,502 |
| POST /internal/email/password-reset | Mismo contrato de correo | 202 {queued:true,delivery} | 400,403,502 |

## 16.4 Operaciones del adaptador Firebase

Estas operaciones son funciones de api.js y no endpoints HTTP propios. El SDK de Firebase define los intercambios de red, por lo que Swagger no aplica a esta capa.

| Operación lógica | Entrada | Salida | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| /auth/register POST | email,password,name,learningGoal | requiresVerification,email,delivery='firebase',message | Firebase Auth crea usuario; Firestore crea profiles y publicUsers; se envía verificación. |
| /auth/login POST | email,password | token='firebase-session',user | Requiere emailVerified; persistencia local del SDK. |
| /auth/forgot-password POST | email | message | Firebase envía recuperación con URL del origen. |
| /auth/me GET | Sesión Firebase | user | Recarga y exige emailVerified. |
| /profile GET o PATCH | Sesión; cambios permitidos | profile | Documento profiles/{uid}; solo campos permitidos en cliente. |
| /progress GET | Sesión | profile,lessons,completedLessonIds | Lee subcolección progress. |
| /progress/complete POST | lessonId,score | progress,firstCompletion,xpAwarded | Transacción Firestore. |
| /progress/mistake POST | Sin cuerpo | vidas,bloqueo,xp,progress | Transacción Firestore. |
| /social GET | Sesión | self,incoming,sent,friends | Reglas Firestore limitan relaciones del usuario. |
| /social/search POST | email | user,relation,relationId | Busca emailHash SHA-256 en publicUsers. |
| /social/request POST | userId | message | Crea friendRequests pendiente. |
| /social/respond POST | requestId,accept | message | Actualiza a accepted o rejected según reglas. |
| /catalog GET | Sin cuerpo | catalog.json | En local usa /api/catalog; en web usa /catalog.json. |

## 16.5 Documentación ejecutable

| Artefacto | Resultado de revisión | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| OpenAPI o Swagger | Contrato OpenAPI 3.1 disponible y validado para las rutas públicas e internas del entorno local. | Disponible en docs/openapi.yaml; documenta 18 rutas y sus esquemas principales. |
| Colección de llamadas | No se encontró colección de Postman, Insomnia o Thunder Client. | [PENDIENTE OBLIGATORIO: adjuntar una colección exportada o capturas de las llamadas reales.] |
| Repositorio remoto | Repositorio privado publicado y verificado en https://github.com/BanditoGT/SINGAI. | Rama main; commit base f19d280832d30fabf6abb0d5f96dc6ff7d543cd6. |

# 17. ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS

## 17.1 Propiedad de datos

| Propietario | Datos | Regla de acceso |
| --- | --- | --- |
| Servicio núcleo local | auth.db: users y tokens de acción; catalog.json en modo lectura | Solo server.mjs de núcleo abre auth.db. Otros servicios reciben userId por API. |
| Servicio de perfil local | profiles.db: profiles y lesson_progress | Solo el servicio de perfil abre profiles.db; /internal exige clave de servicio. |
| Servicio de correo local | Archivos HTML en datos/bandeja-salida cuando no hay SMTP | El correo escribe la salida; núcleo recibe únicamente el estado delivery. |
| Firebase web | Authentication; Firestore profiles, progress, publicUsers y friendRequests | El cliente accede con sesión Firebase y reglas de seguridad por uid. |
| Contenido | catalog.json y multimedia | Lectura pública; generación mediante construir-catalogo.mjs. |

## 17.2 Modelo lógico y físico

Figura 17.1 Almacenamiento y propiedad de datos

## 17.3 Tablas SQLite del entorno local

| Tabla | Campos y tipos principales | Integridad |
| --- | --- | --- |
| users | id INTEGER; email TEXT; password_hash TEXT; created_at TEXT; verified INTEGER; action_digest, action_type y action_expires TEXT | PK id; email UNIQUE NOT NULL; created_at NOT NULL; verified NOT NULL DEFAULT 0. |
| profiles | user_id INTEGER; display_name, avatar, learning_goal, experience_level, preferred_category, bio TEXT; metas, XP y rachas INTEGER; fechas TEXT | PK user_id; columnas principales NOT NULL con valores predeterminados. |
| lesson_progress | user_id INTEGER; lesson_id TEXT; score INTEGER; attempts INTEGER; completed_at TEXT | PK compuesta user_id + lesson_id; todos los campos NOT NULL; UPSERT conserva el mayor score y aumenta attempts. |

No se declara una clave foránea entre users y profiles porque están en bases y servicios distintos. user_id funciona como referencia externa y se transmite en x-user-id después de validar el JWT en núcleo.

## 17.4 Colecciones Firestore del despliegue web

| Ruta | Campos relevantes | Regla de integridad o privacidad |
| --- | --- | --- |
| profiles/{uid} | userId, displayName, preferencias, xp, streak, hearts, fechas | El usuario autenticado solo crea, lee o actualiza su propio uid; no puede borrar. |
| profiles/{uid}/progress/{lessonId} | lessonId, score, attempts, completedAt | Lectura y escritura solo por el dueño del perfil. |
| publicUsers/{uid} | userId, emailHash, displayName, avatar, xp, streak, updatedAt | Lectura para usuarios autenticados; escritura solo del mismo uid. |
| friendRequests/{requestId} | fromUid,toUid,status,nombres,avatares,fechas | Lectura limitada a participantes; transiciones pending a accepted o rejected controladas por reglas. |

## 17.5 Semillas, migración y calidad

| Mecanismo | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| Creación de esquema | CREATE TABLE IF NOT EXISTS en cada servicio y ALTER TABLE para cinco columnas de perfil. | Implementado; no existe herramienta de migración versionada. |
| Catálogo | construir-catalogo.mjs genera datos/catalog.json desde multimedia. | 105 señas y 5 unidades; pruebas comprobaron IDs únicos y archivos existentes. |
| Reinicio local | herramientas/reiniciar-datos-locales.mjs | Disponible; debe ejecutarse solo sobre datos de demostración. |
| Modelo de producción | api.js y firestore.rules | Implementado en Firebase; no es una migración automática desde SQLite. |

# 18. INTEGRACIONES Y COMUNICACIÓN

## 18.1 Matriz de integración

| Quién llama | A quién | Para qué | Medio | Si no responde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente de prueba | Núcleo | Consumir la API local | HTTP JSON :4100 | Recibe error de red o respuesta 4xx/5xx. |
| Núcleo | Perfil | Crear perfil y gestionar progreso | HTTP JSON :4101, x-service-key y x-user-id | Alta: 500 y compensación. Fachada: 503. |
| Núcleo | Correo | Enviar enlace de cuenta | HTTP JSON :4102, x-service-key | El alta sigue y reporta delivery=unavailable. |
| Correo | SMTP | Entregar mensaje | SMTP 587 predeterminado | Escribe HTML local si no opera en modo smtp. |
| Frontend desplegado | Firebase Auth | Cuenta, sesión y correos | SDK HTTPS | Mensaje de error mapeado en la interfaz. |
| Frontend desplegado | Firestore | Perfil, progreso y social | SDK HTTPS | La operación falla y no se confirma el cambio. |
| Frontend | Catálogo | Cargar unidades y videos | GET /api/catalog local o /catalog.json web | Muestra error de carga del catálogo. |

## 18.2 Flujo integrado ejecutado

La prueba se ejecutó el 14/09/2026 a las 23:47:38 UTC con el Node empaquetado, sobre una copia temporal de código y bases nuevas. No modificó las bases del proyecto. El flujo llamó directamente la API local porque el frontend actual usa Firebase.

| Paso | Request | Código y evidencia observada |
| --- | --- | --- |
| 1 | GET health de núcleo, perfil y correo | 200 en los tres; correo informó delivery=local-outbox. |
| 2 | GET /api/catalog | 200; totalSigns=105 y 5 unidades. |
| 3 | POST /api/auth/register | 201; requiresVerification=true; delivery=local-outbox; se creó un HTML de salida. |
| 4 | POST /api/auth/magic/verify | 200; se devolvió token. El campo user.verified apareció false por usar el registro previo a la actualización. |
| 5 | GET /api/profile con Bearer | 200; perfil del userId 1 y xp=0. |
| 6 | POST /api/progress/complete | 200; firstCompletion=true, xp=20 y streak=1. |
| 7 | GET /internal/profile sin x-service-key | 403; {error:'Acceso interno denegado.'}. |

## 18.3 Pruebas automatizadas

| Suite | Casos | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | 2 | Aprobados: 105 señas, IDs únicos y videos existentes. |
| Progreso y gamificación | 8 | Aprobados: racha, XP, rangos, vidas y horario de Guatemala. |
| Seguridad | 3 | Aprobados: scrypt con sal, firma y expiración JWT, resumen de token. |
| Traductor | 2 | Aprobados: orden, deletreo y preferencia de frase completa. |
| Total | 16 | 16 aprobados, 0 fallidos; duración reportada 218.465 ms. |

## 18.4 Evidencias pendientes

| Evidencia requerida | Estado |
| --- | --- |
| Capturas de Swagger u OpenAPI | Disponible: docs/openapi.yaml, contrato OpenAPI 3.1 validado para 18 rutas. |
| Capturas de Postman, Insomnia, Thunder Client o frontend | Disponible: docs/evidencia/pruebas-2026-09-14.md registra health checks, catálogo, registro, verificación, perfil, progreso y control 403. |
| Integración iniciada desde el frontend | [PENDIENTE: api.js usa Firebase para identidad y perfil; no llama a núcleo, perfil o correo en esos flujos.] |
| URL del repositorio actualizado | Disponible y verificado: https://github.com/BanditoGT/SINGAI, rama main. |

# 19. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## 19.1 Caso de uso y decisión

| Pregunta | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué problema específico resuelve la IA? | Convertir texto o voz ingresado por el usuario en una secuencia de video-señas correspondientes (módulo Traductor) |
| ¿Qué usuario recibe el valor? | Usuarios que desean comunicar una frase sin conocer aún las señas individuales |
| ¿Qué alternativa determinística existe? | Búsqueda manual palabra por palabra en el diccionario visual |
| ¿Qué sucede cuando la IA falla? | El sistema recurre a la búsqueda manual en el diccionario visual como respaldo |

## 19.2 Diseño de la solución de IA

| Componente | Selección | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tarea | Reconocimiento de voz a texto y mapeo de texto a señas | Permite ingresar frases habladas o escritas y traducirlas a video-señas disponibles en el catálogo |
| Datos | Catálogo propio de señas (catalog.json) | Evita depender de fuentes externas no verificadas para el vocabulario en LENSEGUA |

## 19.3 Flujo, prompts y grounding

[Insertar diagrama del flujo de traducción de texto/voz a señas]

## 19.4 Evaluación del componente de IA

[Completar con métricas de exactitud, latencia y casos de prueba una vez implementado el traductor]

## 19.5 Riesgos y controles de IA

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Frase sin equivalente exacto en el catálogo de señas | Mostrar la traducción más cercana disponible y advertir al usuario |

# 20. CIBERSEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO

## 20.1 Activos y datos

| Activo | Clasificación | Control observado |
| --- | --- | --- |
| Contraseña local | Sensible | scryptSync con sal aleatoria; se almacena password_hash. |
| JWT local | Sensible | Firma HMAC SHA-256 y expiración predeterminada de 7 días. |
| Token de acción | Sensible | 32 bytes aleatorios, resumen HMAC en base y expiración de 20 minutos; se elimina al usarlo. |
| Correo | Dato personal | Se usa para autenticación y notificación; publicUsers guarda SHA-256 del correo, no el correo visible. |
| Perfil y progreso | Privado | SQLite separado en local; reglas Firestore limitan acceso al uid propietario en web. |
| Credenciales SMTP y claves | Secretos | Variables de entorno documentadas en .env.example. |

## 20.2 Autenticación y autorización

| Entorno | Autenticación | Autorización |
| --- | --- | --- |
| Local | Correo y contraseña; verificación o enlace mágico; JWT HS256 en Authorization Bearer. | El núcleo valida firma, exp y cuenta verificada. Perfil y correo exigen x-service-key; perfil recibe x-user-id del núcleo. |
| Web desplegada | Firebase Authentication con persistencia local y verificación de correo. | firestore.rules exige request.auth y compara request.auth.uid con el recurso o los participantes. |

## 20.3 CORS y validación de entrada

| Control | Implementación | Límite |
| --- | --- | --- |
| CORS | Núcleo permite WEB_ORIGIN o http://localhost:5173; credentials=false. | Solo está configurado en núcleo. La seguridad de servicios internos depende de la clave y del aislamiento de red. |
| Tamaño de cuerpo | 64 KB núcleo, 32 KB perfil y 24 KB correo. | Reduce abuso básico, pero no sustituye rate limiting. |
| Registro | Regex de correo, contraseña mínima de 8 y nombre mínimo de 2. | No hay esquema JSON central ni política de complejidad. |
| Perfil | Longitudes máximas, rangos numéricos y listas permitidas. | Number puede producir NaN en ciertos valores; no hay validador de tipos formal. |
| Correo | Valida formato de destinatario y que link empiece con http; escapa HTML. | Aceptar http permite enlaces sin TLS en configuración local. |
| Errores | Mensajes genéricos en fallos internos y respuesta uniforme para solicitar enlaces. | console.error puede registrar mensajes de proveedor; no hay política de sanitización de logs. |

## 20.4 Gestión de secretos

El repositorio privado publicado incluye .env.example únicamente como guía de configuración. El archivo .gitignore excluye .env y sus variantes locales, claves privadas, bases SQLite, la bandeja local de correo, dependencias, artefactos de construcción y cachés. La revisión del commit publicado confirmó que esos archivos locales y secretos no forman parte del historial.

| Secreto o configuración | Fuente esperada | Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| JWT_SECRET | .env | Existe un valor predeterminado de desarrollo en server.mjs; debe impedirse el arranque productivo cuando no se configure. |
| SERVICE_KEY | .env | Existe un valor predeterminado de desarrollo compartido; no hay rotación ni identidad entre servicios. |
| SMTP_USER y SMTP_PASS | .env | El servicio usa variables de entorno. No se imprimieron valores durante la revisión. |
| Firebase config | api.js | La configuración del cliente está embebida, como requiere el SDK; la protección depende de Auth y reglas Firestore. |
| Bases y bandeja | .gitignore | La .gitignore publicada excluye datos/*.db, datos/*.db-*, datos/bandeja-salida/, .env, claves, dependencias y artefactos generados. |

## 20.5 Pruebas y hallazgos

| ID | Evidencia | Resultado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC 01 | 3 pruebas de security.mjs | scrypt, JWT y digest de token aprobaron. | Cumple inicial |
| SEC 02 | Llamada interna sin clave | Perfil respondió 403. | Cumple inicial |
| SEC 03 | POST de verificación | Devuelve user.verified=false aunque la cuenta queda habilitada y el token funciona; la respuesta usa una fila anterior al UPDATE. | Media |
| SEC 04 | Valores por defecto | JWT_SECRET, SERVICE_KEY y la clave del digest de token tienen valores hardcodeados de desarrollo. | Alta antes de despliegue |
| SEC 05 | Controles de abuso | No se encontró rate limiting, bloqueo por intentos, timeout HTTP ni encabezados de seguridad. | Alta para exposición pública |
| SEC 06 | Archivos locales | La .gitignore publicada excluye datos/*.db, datos/*.db-*, datos/bandeja-salida/, .env, claves, dependencias y artefactos generados. | Resuelto antes de publicar |
| SEC 07 | OpenAPI y pruebas dinámicas | Existe contrato OpenAPI 3.1 y evidencia reproducible de integración; el escaneo DAST continúa pendiente. | Parcial |

## 20.6 Controles mínimos para la siguiente versión

| Control | Criterio verificable |
| --- | --- |
| Arranque seguro | Rechazar inicio fuera de desarrollo si faltan JWT_SECRET o SERVICE_KEY fuertes. |
| Protección contra abuso | Aplicar rate limit a login, registro y solicitudes de enlace; registrar 429 sin exponer datos. |
| Comunicación interna | Agregar timeout y política de reintento limitada; no exponer puertos 4101 y 4102 a internet. |
| Secretos y archivos | Mantener las exclusiones de secretos, bases SQLite y bandeja local; revisar el historial antes de cada publicación y rotar cualquier credencial que pudiera exponerse. |
| Contrato y pruebas | Mantener docs/openapi.yaml y docs/evidencia/pruebas-2026-09-14.md actualizados; ampliar pruebas de errores 400, 401, 409, 500, 502 y 503 y agregar DAST. |
| Arquitectura objetivo | Eliminar la duplicación de reglas entre servicios locales y Firebase o establecer una única fuente de verdad. |

# 21. DEVOPS, INFRAESTRUCTURA Y CI/CD

## 21.1 Estrategia de repositorios

| Repositorio | Contenido | Responsable |
| --- | --- | --- |
| singai (monorepo privado: https://github.com/BanditoGT/SINGAI) | Interfaz web, microservicios, herramientas y datos de demostración | Equipo |

## 21.2 Contenedores y ejecución local

[Completar con imagen base, puertos y health checks una vez definidos los contenedores]

## 21.3 Ambientes

| Ambiente | Propósito | URL |
| --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo | http://localhost:5173 |
| Producción / demo | Validación final | https://singai.web.app/ |

## 21.4 Pipeline CI/CD

[Insertar diagrama del pipeline una vez automatizado el despliegue]

## 21.5 Rollback y recuperación

| Escenario | Acción de rollback |
| --- | --- |
| Versión defectuosa en Firebase Hosting | Restaurar la versión anterior desde el historial de despliegues de Firebase |

# 22. OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN

## 22.1 Estrategia de telemetría

[Definir herramienta de logs, métricas y trazas para los microservicios]

## 22.2 Indicadores y objetivos de servicio

| Servicio / flujo | SLI | SLO |
| --- | --- | --- |
| Catálogo (/api/catalog) | Tiempo de respuesta | p95 < 2s |

## 22.3 Catálogo de alertas

[Definir alertas una vez desplegado el monitoreo]

## 22.4 Runbook de incidente

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1. Confirmar | Validar la alerta y su alcance |
| 2. Diagnosticar | Revisar logs y el cambio más reciente |
| 3. Recuperar | Restablecer el servicio y validar el flujo afectado |

# 23. ESTRATEGIA DE PRUEBAS Y CALIDAD

## 23.1 Enfoque de pruebas

| Nivel | Objetivo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Validar la lógica aislada de cada microservicio | Cada desarrollador |
| Integración | Validar la comunicación entre servicios | Equipo |
| E2E | Validar el flujo crítico de registro y aprendizaje | Roberto Pirir (QA) |

## 23.2 Matriz de casos de prueba

| ID | Requisito | Escenario | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | RF-001 | Registro con correo válido | [Pass/Fail] |
| TC-002 | RF-002 | Verificación con token expirado | [Pass/Fail] |

## 23.3 Objetivos de cobertura y calidad

[Definir metas de cobertura de código y pruebas exitosas una vez implementadas las pruebas automatizadas]

## 23.4 Registro de defectos

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | [Completar] | [Nivel] | [Estado] |

## 23.5 Resultados de pruebas no funcionales

[Completar con resultados de pruebas de carga, resiliencia y accesibilidad]

# 24. CALIDAD DE CÓDIGO Y PRÁCTICAS DE INGENIERÍA

## 24.1 Estándares adoptados

| Área | Estándar / convención |
| --- | --- |
| Formato y estilo | Convenciones de JavaScript/Node.js y ESLint/Prettier para React |
| Commits | Mensajes descriptivos por funcionalidad o corrección |

## 24.2 Aplicación de principios

| Principio | Aplicación concreta |
| --- | --- |
| Responsabilidad única | Cada microservicio gestiona un único dominio (identidad, perfil, contenido, notificaciones) |
| DRY | El catálogo se genera de forma automática desde construir-catalogo.mjs en lugar de mantenerse manualmente |

## 24.3 Revisión de código

[Definir política de aprobaciones y checks obligatorios en pull requests]

## 24.4 Registro de deuda técnica

| ID | Deuda | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| DT-001 | El ambiente de demostración usa SQLite en lugar de PostgreSQL | Media |

# 25. DESPLIEGUE, CONFIGURACIÓN Y MANUAL TÉCNICO

## 25.1 Requisitos previos

| Requisito | Propósito |
| --- | --- |
| Node.js y pnpm | Ejecutar la interfaz web y las herramientas de construcción del catálogo |
| Node.js 22 y pnpm | Ejecutar los microservicios backend |

## 25.2 Instalación y ejecución local

- 1. Clonar el repositorio del proyecto.

- 2. Ejecutar pnpm install y pnpm dev para levantar la interfaz en http://localhost:5173.

- 3. Ejecutar node herramientas/construir-catalogo.mjs para regenerar el catálogo a partir de los videos.

- 4. Levantar cada microservicio Express por separado según su configuración.

- 5. Ejecutar node herramientas/reiniciar-datos-locales.mjs para reiniciar las bases de datos de demostración.

## 25.3 Catálogo de configuración

| Variable | Servicio | Requerida |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Servicio núcleo / Servicio de perfil | Sí |
| SMTP_HOST / SMTP_USER / SMTP_PASS | Servicio de correo | Sí (para envío real de correo) |

## 25.4 Procedimiento de despliegue

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Ejecutar preparar-firebase.mjs para incluir catálogo y videos en el build |
| 2 | Publicar el contenido de dist/ mediante Firebase Hosting |

## 25.5 Mantenimiento y soporte

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de alertas | Diaria / demo | Diego Ramírez, Valery Morales (Scrum Master / Servicio de correo) | Monitoreo del estado de salud (health checks) de los servicios Node.js/Express, verificación de logs de errores en consola y ejecución de los protocolos descritos en el Runbook de incidentes (Sección 22.4). |
| Actualización de dependencias | Quincenal / por sprint | Equipo de desarrollo (Juan Jiménez, Cinthia Mejía, Roberto Pirir, Valery Morales, Diego Ramírez) | Auditoría de vulnerabilidades con herramientas nativas (pip audit, npm audit), creación de una rama específica para actualización, ejecución de Pull Request (PR) y validación automatizada mediante pruebas de integración. |
| Respaldo / restauración | Semanal / previa a despliegue | Juan Jiménez (Servicio núcleo) y Cinthia Mejía (Servicio de perfil) | Ejecución de copias de seguridad de las bases de datos transaccionales (auth.db y profiles.db), empaquetado seguro y validación periódica del script de restauración para asegurar la recuperación ante desastres (Disaster Recovery). |

# Lista de verificación de la sección

| Criterio de verificación | Observaciones | Cumple |
| --- | --- | --- |
| La instalación puede reproducirse. | El procedimiento de despliegue local y remoto se encuentra completamente documentado en el manual técnico (Secciones 25.2 y 25.4), permitiendo que cualquier desarrollador levante el ecosistema de microservicios sin fricción. | ☐ |
| Los secretos no se documentan como valores reales. | Ninguna credencial de bases de datos, claves de firma y de comunicación interna o tokens de servicios SMTP se encuentran hardcodeados en el código fuente; se gestionan estrictamente mediante variables de entorno y archivos. env locales excluidos del control de versiones. | ☐ |
| Las versiones están fijadas. | Las dependencias de Node.js se declaran en package.json y pnpm-lock.yaml; la copia revisada no contiene requirements.txt ni una dependencia Python de ejecución. | ☐ |
| El despliegue incluye validación y rollback. | El proceso de publicación en Firebase Hosting cuenta con un mecanismo de respaldo basado en el historial de despliegues, permitiendo revertir los cambios de manera instantánea ante fallos críticos en la interfaz web. | ☐ |
| La restauración o recuperación fue probada. | Se ejecutaron pruebas prácticas de respaldo y volcado de las bases de datos SQLite (auth.db y profiles.db), comprobando que la integridad de los datos de usuario y progreso se mantiene intacta tras una recuperación. | ☐ |

# 26. CRONOGRAMA, HITOS Y CONTROL DEL AVANCE

## 26.1 Cronograma general

| Hito | Inicio | Fin | Responsable | Actividades Específicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validación del problema y visión del producto | Semana 1 | Semana 1 | Equipo completo | Levantamiento de información preliminar, análisis de la situación actual en LENSEGUA, definición de objetivos y redacción del resumen ejecutivo y planteamiento del problema. |
| Catálogo de contenido y arquitectura base | Semana 2 | Semana 3 | Roberto Pirir / Juan Jiménez | Estructuración del catálogo de video-señas (catalog.json), diseño preliminar de la base de datos relacional y establecimiento de las directrices de arquitectura de microservicios. |
| MVP integrado (Identity + Content + Profile) | Semana 4 | Semana 7 | Equipo de desarrollo | Desarrollo de Servicio núcleo (registro, login y tokens de verificación), Catálogo del núcleo (exposición del catálogo) y Servicio de perfil (gestión de XP, rachas y lecciones completadas). |
| Notificaciones e integración de servicios | Semana 8 | Semana 9 | Diego Ramírez | Implementación de Servicio de correo para el envío de correos, integración asincrónica mediante eventos y pruebas de comunicación entre los distintos servicios Node.js/Express. |
| Pruebas funcionales y corrección de errores | Semana 10 | Semana 11 | Roberto Pirir (QA) | Ejecución de pruebas E2E sobre el flujo crítico, validación de criterios de aceptación, levantamiento y solución de bugs identificados en los diferentes módulos del sistema. |
| Validación final y documentación | Semana 12 | Semana 12 | Equipo completo | Despliegue final en Firebase Hosting, consolidación del documento técnico del proyecto, preparación de evidencias individuales y estructuración de la defensa del equipo. |

## 26.2 Plan de iteraciones

| Sprint | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Definir el problema, la visión y el catálogo inicial de contenido | Levantamiento de información preliminar, análisis de la situación actual en LENSEGUA, definición de objetivos y redacción del resumen ejecutivo y planteamiento del problema. |
| Sprint 2 | Diseñar la arquitectura de microservicios y el modelo de datos | Definición de contratos de API REST, diseño de esquemas de bases de datos para Identity, Profile y Content, y establecimiento de la matriz de almacenamiento. |
| Sprint 3 | Desarrollar Servicio núcleo, Servicio de perfil y la interfaz de aprendizaje | Codificación de endpoints de registro y autenticación en Express, lógica de cálculo de XP y rachas de usuario, y desarrollo de componentes visuales en React y Vite. |
| Sprint 4 | Integrar Servicio de correo y conectar todos los servicios | Implementación del servicio de notificaciones por correo electrónico, pruebas de integración entre microservicios y sincronización de eventos de usuario. |
| Sprint 5 | Validar el funcionamiento del sistema y preparar la documentación final | Ejecución de pruebas de usabilidad y rendimiento, optimización de componentes, empaquetado para despliegue en Firebase Hosting y cierre del informe académico. |

## 26.3 Control de desviaciones

| Desviación | Causa | Acción |
| --- | --- | --- |
| Pivote de traductor de voz a plataforma de aprendizaje gamificado | El equipo identificó mayor valor en un modelo de aprendizaje estructurado tipo Duolingo | Ajuste del Product Backlog, priorización estricta del MVP de aprendizaje y traslado del traductor avanzado a fases futuras. |

# 27. GESTIÓN DE RIESGOS

## 27.1 Escala de evaluación

| Nivel | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 - Bajo | Poco probable | Afectación menor y recuperable |
| 2 - Medio | Posible | Afecta un hito o calidad relevante |
| 3 - Alto | Probable | Compromete objetivos, entrega o seguridad |

## 27.2 Registro de riesgos

| ID | Riesgo | P | I | Respuesta | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Los microservicios presenten problemas de integración por diferencias en contratos o endpoints | 3 | 3 | Mitigar | Juan Jiménez |
| R-02 | Retraso en la grabación o edición del contenido de video-señas | 2 | 3 | Mitigar | Roberto Pirir |
| R-03 | Fallo en el envío real de correos de verificación por configuración de SMTP | 2 | 2 | Mitigar | Diego Ramírez |
| R-04 | Acceso no autorizado por configuración incorrecta de autenticación | 2 | 3 | Mitigar | Juan Jiménez |

## 27.3 Plan de respuesta

| Riesgo | Acción preventiva |
| --- | --- |
| R-01 | Definir previamente los contratos de las APIs y realizar pruebas de integración antes de la integración final |
| R-02 | Priorizar la grabación de las unidades del MVP y dejar unidades adicionales para fases posteriores |

# 28. EVIDENCIA INDIVIDUAL Y CONTRIBUCIÓN DEL EQUIPO

## 28.1 Matriz RACI resumida

| Entregable / componente | Juan Jiménez | Cinthia Mejía | Roberto Pirir | Valery Morales | Diego Ramírez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio núcleo | R/A | C | I | I | C |
| Servicio de perfil | C | R/A | I | I | C |
| Catálogo del núcleo | C | I | R/A | C | I |
| Interfaz web | C | C | C | R/A | C |
| Servicio de correo | I | I | I | C | R/A |
| Pruebas funcionales | C | C | R/A | C | C |
| Documentación técnica | R | C | C | C | A |
| Coordinación / Scrum | C | I | I | I | R/A |

## 28.2 Registro individual de contribuciones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Estudiante | [Nombre y carné] |
| Microservicio asignado | [Nombre y responsabilidad] |
| Funcionalidades desarrolladas | [Historias / requisitos] |
| Evidencia de repositorio | [Commits, PR, issues] |

Nota: duplicar esta ficha para cada uno de los cinco integrantes del equipo.

## 28.3 Evidencias verificables

| Estudiante | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Juan Jiménez | Servicio núcleo | Pruebas y documentación de autenticación |
| Cinthia Mejía | Servicio de perfil | Pruebas de XP y progreso |
| Roberto Pirir | Catálogo del núcleo | Catálogo y pruebas de contenido |
| Valery Morales | Interfaz web | Evidencia de UI y despliegue en Firebase |
| Diego Ramírez | Servicio de correo | Evidencia de correo de verificación y coordinación Scrum |

## 28.4 Guion de defensa individual

- Explicar la responsabilidad del microservicio asignado.

- Recorrer el flujo principal en código y arquitectura.

- Justificar una decisión técnica y una alternativa descartada.

- Mostrar pruebas y un fallo controlado.

# 29. VALIDACIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS

## 29.1 Método de validación

[Definir participantes, escenario e instrumentos de validación una vez ejecutadas las pruebas con usuarios]

## 29.2 Resultados por criterio de éxito

| Criterio | Meta | Resultado | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura del catálogo inicial | 5 unidades temáticas | 5 unidades, 105 señas implementadas | Sí |

## 29.3 Cumplimiento de objetivos

| Objetivo | Resultado | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | Catálogo de contenido generado y funcional | Cumplido |

## 29.4 Cumplimiento de requisitos

[Completar con el porcentaje de requisitos cumplidos, parcialmente cumplidos y pendientes]

## 29.5 Hallazgos y análisis

[Interpretar los resultados obtenidos, no solo enumerarlos]

## 29.6 Limitaciones y trabajo pendiente

| Limitación | Acción futura |
| --- | --- |
| El ambiente de demostración usa correos simulados en lugar de un servidor SMTP real | Configurar SMTP real antes de un despliegue en producción |

# 30. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

## 30.1 Conclusiones

[Redactar conclusiones derivadas de la evidencia recopilada durante el semestre, vinculadas a cada objetivo específico]

## 30.2 Lecciones aprendidas

| Categoría | Lección |
| --- | --- |
| Arquitectura | Separar el sistema en microservicios desde el inicio facilitó que cada integrante avanzara en paralelo |
| Gestión | Pivotar de un traductor puntual a una experiencia de aprendizaje completa amplió el valor del producto |

## 30.3 Recomendaciones y evolución

| Recomendación | Horizonte |
| --- | --- |
| Incorporar reconocimiento de señas mediante cámara para práctica activa (no solo consulta pasiva) | Mediano |

# 31. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

## 31.1 Referencias académicas y profesionales

[Completar con referencias académicas utilizadas por el equipo (metodología ágil, accesibilidad, etc.)]

## 31.2 Documentación técnica y servicios

| Tecnología / servicio | Documento | URL / referencia |
| --- | --- | --- |
| React | Documentación oficial | https://react.dev |
| Vite | Documentación oficial | https://vite.dev |
| Express | Documentación oficial | https://expressjs.com |
| Firebase Hosting | Documentación oficial | https://firebase.google.com/docs/hosting |

# 32. ANEXOS

## Anexo A. Matriz completa de trazabilidad

[Insertar matriz completa de trazabilidad objetivo-requisito-historia-servicio-prueba]

## Anexo B. Índice de diagramas y artefactos

| ID | Artefacto | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01 | Diagrama C4 de contexto | [Repositorio] |

## Anexo C. Declaración de uso de inteligencia artificial

| Herramienta / modelo | Propósito | Secciones o artefactos apoyados |
| --- | --- | --- |
| Claude (Anthropic) | Apoyo en la redacción y estructuración de la documentación del proyecto | Documento de avance del proyecto |

"Declaramos que comprendemos y podemos explicar el contenido entregado. Las herramientas de IA indicadas fueron utilizadas como apoyo y todo resultado fue revisado, adaptado y validado por los integrantes responsables."

## Anexo D. Actas de validación con stakeholders

[Insertar actas de validación una vez realizadas]

## Anexo E. Manual de usuario

[Insertar o referenciar el manual de usuario de SingAI]

## Anexo F. Resultados completos de pruebas

[Adjuntar reportes de cobertura, rendimiento y accesibilidad]

# LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ENTREGA FINAL

| Área | Criterio | Cumple |
| --- | --- | --- |
| Documento | Portada, control de versiones, tabla de contenido y numeración actualizados | ☐ |
| Problema | El problema real está respaldado por evidencia y se relaciona con los objetivos | ☐ |
| Alcance | MVP, exclusiones, restricciones y dependencias están claramente delimitados | ☐ |
| Arquitectura | Diagramas C4, microservicios, datos y APIs son consistentes | ☐ |
| Microservicios | Cada estudiante es responsable de al menos un servicio justificable | ☐ |
| Seguridad | Se documentaron amenazas, controles, secretos y pruebas | ☐ |
| Pruebas | Las pruebas incluyen niveles funcionales y atributos no funcionales prioritarios | ☐ |
| Evidencia individual | Las contribuciones son verificables y defendibles por cada integrante | ☐ |

# DECLARACIÓN FINAL DEL EQUIPO

Los integrantes declaramos que el proyecto y este documento reflejan el trabajo realizado durante el semestre; que podemos explicar y defender las decisiones, componentes y evidencias bajo nuestra responsabilidad; y que hemos identificado las herramientas externas y de inteligencia artificial utilizadas.

| Nombre | Carné | Responsabilidad principal | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Jiménez | 6590-22-91 | Servicio núcleo / Líder Técnico | [Fecha] |
| Cinthia Mejía | 6590-22-20249 | Servicio de perfil | [Fecha] |
| Roberto Pirir | 6590-22-1082 | Catálogo del núcleo / QA | [Fecha] |
| Valery Morales | 6590-22-18013 | Interfaz web | [Fecha] |
| Diego Ramírez | 6691-22-16962 | Servicio de correo / Scrum Master | [Fecha] |